## Slide 1
야스장 Application Roadmap
1주차
아이디어 구상
아이디어 토론
마인드맵
아이디어
선정
가치제안
캔버스
유사 앱 조사
프로토타입
공공데이터 탐색
UI/UX 설계
2주차
3주차
4주차

## Slide 2
야스장 Application Roadmap
5주차
지도 화면 제작
DB 제작
UI 제작
프로토타입
점검
지도 기능 점검
공공데이터
제공 상황 점검
DB 진행 상황 점검
피드백
검토
DB 진행 상황 점검
6주차
7주차
8주차

## Slide 3
야스장 Application Roadmap
9주차
DB 진행 상황점검
피드백 검토
운동에 대한
인식 조사
기술 문서&매뉴얼 작성
기술 문서&매뉴얼 작성
광고 기능 제작
10주차
11주차
12주차

## Slide 4
야스장 Application Roadmap
13주차
DB 제작 완료
앱 출시
준비
앱 출시
최종 점검
14주차
15주차
16주차